|  | Esta pauta tiene como objetivo ayudarte a monitorear el desarrollo de tu Proyecto APT, reflexionando sobre tus avances de acuerdo con lo planificado en la fase anterior y recibiendo retroalimentación de tus pares y docentes que te permita hacer los ajustes necesarios para cumplir con los objetivos de tu proyecto. Esta pauta debe ser respondida con tu grupo. |
| --- | --- |

Puedes completar esta guía y, posteriormente, cargarla en la sección de reflexión de la Fase 2, para retroalimentación de tu docente.

1. Mira tu carta Gantt y reflexiona sobre los avances de tu Proyecto APT

¿Has podido cumplir todas las actividades en los tiempos definidos? ¿Qué factores han facilitado o dificultado el desarrollo de las actividades de tu plan de trabajo? He logrado cumplir la mayoría de las actividades planificadas dentro de los plazos establecidos. Durante esta fase, completé la actualización y documentación completa de la base de datos, incluyendo el modelo entidad–relación, el modelo lógico y físico, y el diccionario de datos. Además, amplié el proyecto incorporando nuevos módulos: inventario, compras a proveedores, gestión de materiales y reportes en PDF. En cuanto al desarrollo funcional, implementé la creación de cotizaciones tanto para clientes internos como externos, la gestión de adjuntos, el envío por correo electrónico y la generación automática de movimientos de inventario al registrar compras. También generé diagramas UML, casos de uso actualizados y pruebas iniciales para validar los procesos centrales del sistema. Los factores que facilitaron el avance fueron la planificación detallada por etapas, el uso de herramientas como Trello y GitHub para control de versiones y tareas, así como el constante análisis técnico del proyecto. Entre los factores que dificultaron el desarrollo estuvieron la integración del módulo de reportes, la configuración del envío de correos y la gestión de inventario automático, los cuales requirieron más tiempo de prueba y ajuste.

2.

¿De qué manera has enfrentado y/o planeas enfrentar las dificultades que han afectado el desarrollo de tu Proyecto APT? Las principales dificultades surgieron en la generación de PDF personalizados, en la configuración del servicio de correo y en la incorporación del módulo de inventario y compras, los cuales exigieron asegurar coherencia entre los cálculos, el stock y los movimientos automáticos. Para enfrentarlas utilicé documentación oficial, foros especializados y pruebas controladas. También revisé alternativas como Mailtrap para pruebas de correo, mejoré la estructura del backend y validé los cálculos en diferentes escenarios. En el caso del inventario, implementé movimientos automáticos y revisé la estructura de materiales para evitar inconsistencias. En adelante, planeo reforzar la validación de datos y realizar pruebas unitarias y funcionales más profundas para garantizar exactitud en los módulos integrados, especialmente en reportes e inventario.

3. Hasta el momento:

¿Cómo evalúas tu trabajo? ¿Qué destacas y qué podrías hacer para mejorar tu trabajo? Considero que mi trabajo ha sido sólido, constante y muy comprometido. Destaco la capacidad que desarrollé para estructurar un sistema más complejo del que tenía inicialmente, incorporando módulos adicionales como inventario, compras y reportes, además de una versión más robusta del módulo de cotizaciones. También resalto la mejora en mi capacidad de documentación, ya que elaboré diagramas UML, casos de uso, diccionario de datos y modelos conceptuales y lógicos de forma profesional. Como punto a mejorar, creo necesario dedicar más tiempo a las pruebas automatizadas y a la optimización visual del sistema, con el fin de entregar una experiencia más intuitiva y fluida para el usuario final.

4. Después de reflexionar sobre el avance de tu Proyecto APT

¿Qué inquietudes te quedan sobre cómo proceder? ¿Qué pregunta te gustaría hacerle a tu docente o a tus pares? Me gustaría confirmar con el docente si el nivel de detalle alcanzado en los módulos implementados (cotizaciones internas y externas, inventario, compras, reportes PDF) cumple con el estándar esperado para la Fase 2, o si se espera una profundidad mayor en validaciones o pruebas. También me gustaría recibir claridad sobre el alcance esperado para las pruebas unitarias y funcionales, considerando que se trata de un proyecto individual y con varias funcionalidades nuevas integradas.

5. A partir de esta instancia de monitoreo de su Proyecto APT

¿Consideran que las actividades deben ser redistribuidas entre los miembros del grupo? ¿Hay nuevas actividades que deban ser asignadas a algún miembro del grupo? Al ser un proyecto individual, no fue necesario redistribuir actividades entre miembros de un equipo. Sin embargo, durante esta fase realicé una reorganización interna de tareas para priorizar las funcionalidades críticas del proyecto: cotizaciones completas, gestión de clientes, inventario, compras y reportes. Decidí posponer elementos visuales menores y pruebas avanzadas para una fase posterior. Este ajuste me permitió cumplir con los objetivos principales sin comprometer la calidad del sistema.

6. APT grupal

¿Cómo evalúan el trabajo en grupo? ¿Qué aspectos positivos destacan? ¿Qué aspectos podrían mejorar? Aunque el proyecto se desarrolló de manera individual, la experiencia representó un ejercicio de autogestión, organización y toma de decisiones técnicas. Esto me permitió fortalecer habilidades de análisis, responsabilidad, planificación y resolución de problemas. Como aspecto positivo destaco mi constancia y disciplina para mantener el avance continuo del proyecto, incluso al incorporar módulos adicionales no previstos inicialmente. Como aspecto a mejorar, considero importante generar instancias de retroalimentación externa para validar decisiones de arquitectura, diseño o usabilidad antes de avanzar a la siguiente fase.